Javna ustanova Maksimir

za upravljanje zaštićenim

područjima grada Zagreba

Maksimirski perivoj 1

HR – 10000 ZAGREB

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Obnova paviljona Jeka u parku Maksimir

Poziv za dostavu ponuda

evidencijski broj: E-JN -22/24-31

# Opći podaci o naručitelju

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba

Maksimirski perivoj 1

10 000 Zagreb

OIB: 78356795960

Telefon: 	+385 1 2320460

Internetska adresa: 	https://park-maksimir.hr/

Adresa elektronske pošte: park-maksimir@park-maksimir.hr

Kontakt osoba: 	Saša Banić

Telefon: 	            099 2146 405

Adresa elektronske pošte: 	sasa.banic@park-maksimir.hr

Evidencijski broj nabave: E-JN-22/24-31

Vrsta ugovora nabave: Ugovor o nabavi radova

Procijenjena vrijednost nabave: 62.000,00 EUR (bez PDV-a)

CPV: 45262600 – Razni građevinski radovi

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi Javne ustanove  - Maksimir od 28. srpnja 2022.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Javna ustanova - Maksimir u sukobu interesa:

- KIBELA – obrt za poslovne usluge i savjetovanje, vl. Biljana Janev Hutinec, Zagreb, Pavlenski put 5k;

- TRANCE - obrt za usluge i trgovinu, vl. Damian Hutinec, Zagreb, Kupreška 6;

- MYRMEX – obrt za usluge i savjetovanja, Zagreb, Naumovac 5H;

- REGULA – obrt za savjetovanje, Zagreb, Hruševečka 7;

- Odvjetnica Ana Šoštarec, Zagreb, Ulica G. Szaba 1a.

# Podaci o predmetu nabave

## Opis predmeta nabave

Predmet nabave su radovi na obnovi i sanaciji Paviljona Jeka u parku Maksimir. Radovi obuhvaćaju sanaciju unutarnjeg i vanjskog dijela objekta, a sve prema „Izvedbenoj dokumentaciji obnove i sanacije Paviljona Jeke u parku Maksimir“, izrađene od strane Umjetničke organizacije HART iz Zagreba. Sastavni dio ovog poziva su Ponudbeni list u prilogu 1. i Troškovnik  koji se nalazi u Prilogu 2.

Uvid u cjelokupnu projektnu dokumentaciju može se izvršiti uz najavu svaki radni dan za vrijeme roka za dostavu ponuda, u razdoblju od 9 do 14 sati. Najava se vrši na broj telefona: 099/2146-405.

Ponuditelji su obvezni ponudi priložiti ispunjeni, potpisani i ovjereni Ponudbeni list. Ponudbeni list nalazi se u prilogu 1. ovog Poziva.

Predajom ponude smatra se da su ponuditelji upoznati sa svim uvjetima iz ove dokumentacije te zahtjevima iz njegovih priloga.

## Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna), a razvidna je iz Troškovnika.

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine.

Obračun će se izvršiti prema stvarno izvedenim količinama.

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni predmet nabave prema tehničkom opisu i količinama  navedenima u Troškovniku.

Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog opsega neće se razmatrati.

## Tehničke specifikacije

Tehničkim specifikacijama utvrđuju se tražene minimalne karakteristike radova i robe koje se nabavljaju.

Tehničke specifikacije nalaze se u Troškovniku iz priloga 2., te u Izvedbenoj dokumentaciji obnove i sanacije Paviljona Jeka.

Naručitelj preporučuje obilazak lokacije kako bi se sve dimenzije provjerile na licu mjesta.

Obilazak lokacije može se izvršiti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 sati u parku Maksimir uz prethodnu najavu na broj telefona 099/2146-405, zaključno do isteka roka za dostavu ponuda. Neovisno o tome je li ponuditelj obišao lokaciju, naručitelj će smatrati  da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata) i pripadajuće područje te da je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili s onim što može utjecati na ponudu te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju.

U roku za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja ili izmjene vezane uz poziv za dostavu ponude i njegove priloge. Naručitelj će odgovor na zatražena objašnjenja ili izmjene vezane uz ovaj poziv staviti na raspolaganje svim gospodarskim subjektima na jednak način na koji je objavio poziv.

## Troškovnik

Troškovnik se nalazi u prilogu 2. Dokumentacije o nabavi, u nestandardiziranom obliku.

Jedinična cijena stavke treba obuhvatiti sve usluge, materijal, transport, sve poreze i prireze, (osim PDV-a), eventualni popust, zaradu tvrtke koje će eventualno nastati uslijed izvršenja predmeta nabave. Cijene svake stavke troškovnika moraju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale.

Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno, ukoliko ju nudi besplatno ili je ista uračunata u cijenu neke druge stavke, ponuditelj je u troškovniku za istu stavku obvezan upisati iznos „0,00“. Ukoliko ne popuni stavku, smatrat će se da se nudi po „0,00 eura“.

Ponuditelj je dužan popuniti sve stavke troškovnika. Troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom.

Ukoliko ponuditelj izmijeni troškovnik koji se nalazi u prilogu dokumentacije o nabavi (promijeni tekstualni opis, jedinicu mjere ili količinu stavke) smatrat će se da njegova ponuda nije sukladna dokumentaciji o nabavi, odnosno, da je nepravilna.

## Mjesto izvršenja predmeta nabave

Park Maksimir, objekt Paviljon Jeka k.č. br. 3038/1.

## Rok početka i završetka izvršenja ugovora i ugovorna kazna

Radovi će se započeti odmah po potpisu Ugovora o nabavi radova na obnovi i sanaciji Paviljona, a trebaju završiti najkasnije do 15. 06. 2024. godine.

Ukoliko odabrani ponuditelj prekorači ugovoreni rok izvršenja predmeta nabave dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 1‰ od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a), a ako odabrani Ponuditelj nastavi kasniti s izvršenjem obveza iz Ugovora, Naručitelj može raskinuti ugovor.

Uredno izvršenje predmeta nabave se utvrđuje odgovarajućim Zapisnikom o primopredaji radova, ovjerenim od strane naručitelja i odabranog ponuditelja.

## Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu zaokruženo na dvije decimale. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u eurima. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove sukladno točci 2.4., bez PDV-a koji se iskazuje zasebno za cijene ponude.

Jedinične cijene stavki iz ponude su fiksne i nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.

## Kriterij odabira ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

## Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

# Ostale odredbe

## Sklapanje ugovora

S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o nabavi radova na obnovi i sanaciji Paviljona Jeka u parku Maksimir.

Ugovorne strane će izvršavati ugovor sukladno uvjetima iz ovog poziva te odabranom ponudom.

## Ostale obveze vezane uz izvođenje radova

Radovi na obnovi i sanaciji Paviljona Jeka  izvest će se sukladno dopuštenju Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

## Odabrani ponuditelj mora voditi dokumentaciju sukladno odredbama propisa iz područja gradnje. Investitor će osigurati stručni i projektantski nadzor temeljem Zakona o gradnji te će odabranog ponuditelja obavijestiti o istome nakon sklapanja ugovora.

Nakon ovjere primopredajnog zapisnika izvođač radova dužan je izraditi okončanu situaciju te dostaviti svu dokumentaciju vezanu uz izvedene radove.

## Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je prilikom njegovog sklapanja dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora podnosi se u izvorniku, u obliku bankarske garancije, novčanog pologa na račun JU Maksimir ili davanjem zadužnice. Jamstvo mora biti neopozivo, bezuvjetno i plativo na poziv ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

Polog se u traženom iznosu uplaćuje u korist Javne ustanove - Maksimir, IBAN: HR7523600001101214800  koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d. poziv na - OIB uplatitelja. Pod svrhom plaćanja za bankarsku garanciju potrebno je navesti da se radi o jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, navesti evidencijski broj nabave Naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano minimalno 45 dana duže od isteka roka izvršenja ugovora.

## Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvođač jamči kvalitetu izvedenih radova i instalacija u trajanju jamstvenog roka od prihvaćenog odnosno potpisanog zapisnika o primopredaji radova i odgovaran je za sve nedostatke građevine u smislu važećih zakonskih propisa.

Izvođač odgovara za nedostatke ostalih radova iz Troškovnika u razdoblju od 2 godine od primopredaje radova.

Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, Izvođač je obvezan Naručitelju prilikom predaje okončane situacije predati bezuvjetnu garanciju banke u eurskoj valuti kao jamstvo za otklanjanje nedostataka, na iznos 10 % (deset posto) vrijednosti izvedenih radova (bez PDV-a), u obliku bezuvjetne, neopozive, samostalne i valjane bankarske garancije važeće do isteka jamstvenog roka kojom jamči da će u jamstvenom roku, bez prava na posebnu naknadu, otkloniti sve nedostatke koje ima po osnovi jamstva ili s osnove naknade štete.

Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke u ugovorenom roku, bankarska garancija iskoristit će se za otklanjanje nedostataka.

Ugovaratelj se obvezuje da će Naručitelju petnaest (15) dana od dana potpisa zapisnika o primopredaji radova o preuzimanju radova predati jamstvo za otklanjanje nedostataka i naknadu nastale štete u obliku bezuvjetne bankarske garancije, naplative na prvi poziv, bez prava prigovora, zadužnice ili u obliku novčanog pologa na iznos 10% vrijednosti ukupno izvedenih radova bez PDV-a, minimalno na rok od 2 godine. Rok se računa od dana završetka radova.

Polog se u traženom iznosu uplaćuje u korist Javne ustanove - Maksimir, IBAN: HR7523600001101214800  koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d. poziv na - OIB uplatitelja. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, navesti evidencijski broj nabave Naručitelja.

U slučaju ne dostavljanja traženog jamstva Naručitelj će aktivirati naplatu putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora o nabavi.

## Rok, način i uvjeti plaćanja

Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata izvršiti će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane Naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno izvedenih količina iz Troškovnika. Predujam je isključen.

Naručitelj se obvezuje ovjereni nesporni dio računa isplatiti izvršitelju u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa.

## Dostava ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, Zagreb ili predati neposredno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi u razdoblju od 8 do 15 sati.

Na omotnici ponude mora biti naznaka: Javna ustanova - Maksimir, Maksimirski perivoj 1, 10000 Zagreb, E-JN-22/24-31, naziv predmeta nabave i naznaka „ne otvaraj“.

Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.

Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave Poziva na web stranici ustanove.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za dostavu ponuda vraćaju se neotvorene ponuditelju.

U roku za dostavu ponuda ponuditelji mogu zatražiti objašnjenja ili izmjene vezano uz poziv za dostavu ponude i/ili njegove priloge. Naručitelj će odgovor na zatražena objašnjenja ili izmjene vezane za poziv za dostavu ponude i/ili njegove priloge staviti na raspolaganje na jednak način na koji je objavio poziv za dostavu ponude.

- DOKUMENTI KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN DOSTAVITI (SADRŽAJ PONUDE):

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan);

- Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave Poziva  za dostavu ponude. Izvadak se može dostaviti u neovjerenoj preslici, s time da Naručitelj zadržava pravo da od odabranog ponuditelja traži dostavu izvornika ili ovjerene preslike izvatka.

- Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela koja se izdaje u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se mora potvrditi da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana od dana objave Poziva za dostavu ponude, osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. Potvrdu je potrebno dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

- Troškovnik (ispunjen).

Prilog 1. – PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Obnova paviljona Jeka

Evidencijski broj: E-JN-22/24-31

Broj ponude:_________________

Naručitelj:  Javna ustanova – Maksimir

Maksimirski perivoj 1

10 000 Zagreb

OIB: 78356795960

| Naziv i sjedište ponuditelja |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| OIB: |  |
| Broj računa (IBAN): |  |
| Naziv poslovne banke: |  |
| Ponuditelj je obveznik plaćanja PDV-a (zaokružiti): | DA NE |
| Telefon / telefaks: |  |
| E-mail: |  |
| Ime, prezime i funkcija odgovorne/ih osobe/a: |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe imenovana od strane ponuditelja, odgovorna za izvršenje predmeta nabave: |  |
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: |  |
| IZNOS PDV-A: |  |
| CIJENA PONUDE S PDV-om: |  |
| Rok valjanosti ponude: |  |
| Datum i potpis ponude: |  |